Приложение к постановлению

Администрации Добринского сельского

поселения Духовщинского района

Смоленской области

от 03.04.2014 года № 14

**ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧИСТАЯ ВОДА НА 2015-2020 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**долгосрочной целевой программы**

**муниципального образования Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области** **«Чистая вода на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | Долгосрочная муниципальная целевая программа муниципального образования Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области «Чистая вода на 2015-2020 годы». | |
| **Заказчик**  **Программы** | Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области (далее – Администрация). | |
| **Исполнитель** | Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области (далее – Администрация); | |
| **Основной**  **разработчик**  **программы** | Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | |
| **Цель и задачи программы** | Цель данной программы является обеспечение жителей Добринского сельское поселение Духовщинского района Смоленской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.  Задачи:  - улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;  - обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;  - внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;  - обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения;  - осуществление мер по охране и рациональному использованию водных объектов. | |
| **Важнейшие целевые индикаторы программы** | Целевыми индикаторами программы являются:  - снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения до 30 %;  - увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и канализационной системе, до 50 %;  - увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, до 90%;  - сокращение уровня потери воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварии, до 5 %; | |
| **Сроки реализации программы** | 2015-2020 годы | |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Объем финансирования программы из федерального, областного бюджета Смоленской области, местного бюджета Добринского сельское поселение Духовщинского района Смоленской области составляет 39881,3 тыс. руб., в том числе по годам: | |
| 1) 2015 год – 8834.3 тыс. руб.;  2) 2016 год – 2500.0 тыс. руб.;  3) 2017 год – 18599.0 тыс.руб.; | 4) 2018 год – 5988.0 тыс. руб.;  5) 2019 год – 2610,0 тыс. руб.;  6) 2020 год – 4350,0 тыс.руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | В результате реализации программы произойдет:  - снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения сельского поселения не менее чем на 20 %;  - снижение незапланированных издержек на осуществление аварийно-восстановительных и ремонтных работ;  - увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения поселка;  - улучшение условий жизнедеятельности жителей Добринского сельское поселение Духовщинского района Смоленской области;  - улучшение экологической обстановки;  Комплексный системный подход к решению вопросов обеспечения населения сельского поселения качественными услугами водоснабжения и водоотведения приведет к повышению эффективности расходования бюджетных средств в данной сфере деятельности. | |
| **Система организации контроля за выполнением программы** | Финансовый контроль хода реализации программы осуществляет Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области. | |

# Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

# необходимости ее решения программным методом

**Состояние водных объектов муниципального образования Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области, являющихся источниками питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития муниципального образования. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для поселения.** Питьевая вода для значительного числа населения Добринского сельского поселения не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

**Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности. Особенно остро стоит эта проблема в сельском поселении, также в связи с тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим показателям (цветности, мутности, запаху, постороннему привкусу) и по содержанию вредных веществ требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Качество воды централизованных систем. Контроль качества».**

**Значительная часть подземных вод, используемых водозаборными скважинами по химическому составу гидрокарбонатные, натриево-калиево-кальцивые с минирализацией 0.2-0,6 г/л, отмечено повышенное содержание железа.**

**В настоящее время Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области обеспечивает водой населенные пункты: д.д.Добрино, Мокряки, Шеболтаево, Трунаево, Петрунино, Воронцово, с.Велисто**

**Из 12 скважин в поселении 7 рабочих, 1 резервная, 4 законсервированные. Скважины, расположенные в населенных пунктах, в местах плотной застройки, не обеспечены зонами санитарной охраны.**

**Протяженность водопроводных  сетей 14.6 км. Центральным водоснабжением обеспечивается 293чел. населения. Износ водопроводных сетей достигает  до** 97 %, **что также значительно снижает качество питьевой воды.**

**Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды в совокупности с большими размерами утечек, частыми авариями и высоким уровнем обрастания труб ведут к снижению напора в сетях и перебоям в водоснабжении. Имеется значительная часть  небольших населенных пунктов, которые не имеют водоснабжения от артезианских скважин.**

**Основная проблема в поселении - это отсутствие очистных сооружений**

**Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории  муниципального образования Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области необходимо  решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с  требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.**

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивает степень риска возникновения воднозависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 205 всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников централизованного водоснабжения, заключается в изношенности коммуникаций и оборудования и устаревших методах очистки.

**Актуальность проблем обусловлена не только техническими проблемами устаревшего оборудования и общей технической отсталостью, но, прежде всего, правовыми, организационными и экономическими проблемами.**

**Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы развития системы водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Добринское сельское поселение остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:**

**- высокая доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;**

**- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;**

**- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;**

**- отсутствие частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения и водоотведения.**

**Проблема водоснабжения и водоотведения носит многоцелевой и междисциплинарный характер, находится на стыке интересов многих субъектов, сфер экономики и отраслей промышленности, является одной из главных составляющих безопасности поселения, требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать в рамках целевой программы имеющиеся муниципальные ресурсы для решения ключевых проблем в сфере снабжения населения муниципального образования качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления.**

**Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации целевой программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации целевой программы. В рамках целевой программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.**

**Необходимость использования программно-целевого метода для реализации целевой программы обусловлена еще и тем, что проблемы водоснабжения муниципального поселения носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть эффективно решены без привлечения средств областного и федерального бюджетов, а также не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, необходимо проведение единой технической политики, направленной на внедрение в отрасли жилищно-коммунального хозяйства наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий и оборудования.**

**При использовании программно-целевого метода для решения обозначенных проблем могут возникнуть следующие риски:**

**- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.**

**В программе предусмотрены мероприятия по строительству гидротехнических сооружений, обеспечивающих хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов д.д.Добрино, Воронцово, Песчиво, с.Велисто**

**В предстоящий период на территории муниципального образования Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области должны быть выполнены требования Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с учетом  изменений, внесенных  Федеральными законами), Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 года № 292 «О концепции федеральной целевой программы  «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения», в том числе:**

- **применение  технологий восстановления водозаборов;**

**- строительство гидротехнических сооружений;**

**- текущий и капитальный ремонт существующих источников водоснабжения;**

**- реконструкция водозаборных сооружений с применением новых технологий обеззараживания воды, с применением новых технологий и оборудования;**

**- замена ветхих сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах;**

**- строительство очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.**

**Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:**

**1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.**

**2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.**

**Повышение эффективности использования различных видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем.**

**3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по водоснабжению и водоотведению.**

**4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.**

**5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.**

**В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.**

**Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:**

**- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий;**

# Раздел 2. Цели и задачи Целевой программы

Целью программы является обеспечение населения муниципального образования Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

- обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

- внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

- осуществить реконструкцию, повышения технического уровня и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;

- снизить уровень непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании;

- обеспечить проведение регулярного контроля качества питьевой воды и широкого информирования населения и общественности.

- обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

- снизить негативное воздействие сброса сточных вод и загрязняющих веществ в открытые источники водоснабжения;

Реализация мероприятия программы осуществляется по следующим направлениям:

- информационно-аналитические мероприятия;

- мероприятия по мониторингу состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по развитию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

# Раздел 3. Сроки реализации Целевой программы

 Реализация Долгосрочной муниципальной целевой программы муниципального образования Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области будет осуществляться в течение 2015-2020 годов.

# Раздел 4. Перечень мероприятий

**Мероприятия по реализации Программы представлены в Разделе 9 настоящей программы и разработаны в следующих направлениях:**

**1. Мероприятия, направленные на совершенствование технологии очистки и улучшение качества воды.**

2.Строительство гидротехнических сооружений.

**3. Проектные работы.**

**4. Капитальный ремонт объектов водоснабжение.**

**5. Капитальный ремонт объектов водоотведения.**

**Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.**

# Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств областного бюджета Смоленской области. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных законом о бюджете Смоленской области на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий программы также осуществляется из средств местного бюджета муниципального образования Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных решением Совета депутатов Добринского сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.

Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства федерального бюджета. Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы.

# Раздел 6. Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией программы осуществляет Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.

Ежегодно в установленном порядке будет уточняться перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяться сроки их реализации и объемы финансирования, оцениваться возможность достижения целевых индикаторов и показателей.

Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области:

- ежегодно в установленном порядке подготавливает сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период;

- получает и распределяет в установленном порядке бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;

- осуществляет отбор в установленном законодательством порядке исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по мероприятиям программы;

- осуществляет ведение сводной отчетности и подготовку доклада о реализации программы;

- осуществляет координацию деятельности по реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета Смоленской области, представленных в виде субсидий местному бюджету муниципального образования Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области на реализацию муниципальных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета.

**7. Объемы финансирования целевой программы**

**Реализация мероприятий целевой программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета Смоленской области, местного бюджета муниципального образования Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области**

Общий объем финансирования программы из федерального, областного бюджета Смоленской области, местного бюджета муниципального образования Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области составляет 39881,3 тыс. руб., в том числе по годам:

1) 2015 год – 8834,3 тыс. руб.;

2) 2016 год – 2500,0 тыс. руб.;

3) 2017 год – 18599,0 тыс. руб.;

4) 2018 год – 5988,0 тыс. руб.;

5) 2019 год – 2610,0 тыс. руб.;

6) 2020 год – 4350,0 тыс. руб.

**Сведения о распределении средств бюджета сельского поселения по направлениям приведены в Разделе 9 «Перечень программных мероприятий» настоящей целевой программы.**

# Раздел 8. Оценка социально- экономической и экологической

# эффективности программы

Реализация мероприятий программы позволит получить социальный, экономический и экологический эффект

Экономическая эффективность будет выражаться в следующем. Реализация мероприятий программы позволит провести модернизацию действующих и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения, создать условия для бесперебойного функционирования данных объектов инфраструктуры, снизить аварийность систем коммунальной инфраструктуры и уменьшить уровень потерь воды. В результате сократятся расходы на содержание объектов водоснабжения и водоотведения

Социальная эффективность будет выражаться в следующем. Реализация мероприятий программы позволит обеспечить качественное и бесперебойное предоставление населению услуг водоснабжения и водоотведения. Население муниципального образования будет обеспечено питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни населения муниципального образования

Экологическая эффективность реализации программы будет выражаться в снижении отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения и низкого качества услуг, представляемых населению данными системами коммунальной инфраструктуры

В результате реализации мероприятий программы произойдет:

- снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения поселка не менее чем на 20%;

- снижение незапланированных издержек на осуществление аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения населенных пунктов сельского поселения;

- улучшение условий жизнедеятельности населения;

- улучшение экологической обстановки;

- осуществление мер по охране и рациональному использованию водных объектов

**Раздел 9. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Потребность в финансовых ресурсах, тыс.руб. | | | | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| источник финансирования | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **1. Информационно-аналитические мероприятия** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение инфор­мационной и разъяснительной ра­боты по освещению цели и задач программы | 2015-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация |
| **2. Мониторинг состояния систем водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мониторинг качества питьевой воды на соответствие требованиям сани­тарных правил и норм | 2015-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация |
| 2.2. | Мониторинг состояния объектов водоснабжения и водоотведения на предмет их изношенности | 2015-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация |
| **3. Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мониторинг обеспеченности населенных пунктов объектами водоснабжения и водоотведения | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация |
| 3.2. | Капитальный ремонт и реконструк­ция объектов водоснабжения и водо­отведения, в том числе | 2015-2020 | ОБ, МБ | 39881,3 | 8834,3 | 2500,0 | 18599,0 | 5988,0 | 2610,0 | 4350,0 | Администрация, Департамент энергетики и ЖКХ Смоленской области |
| ОБ | 30694,8 | 5542,5 | 0,0 | 15209,1 | 3679,2 | 2349,0 | 3915,0 |
| МБ | 9186,5 | 291,8 | 2500,0 | 3389,9 | 2308,8 | 261,0 | 435,0 |
| 3.2.1. | Объекты водоснабжения | 2015-2020 | ОБ, МБ | 27796,6 | 5559,6 | 2500,0 | 16899,0 | 2838,0 | - | - | Администрация, Департамент энергетики и ЖКХ Смоленской области |
| ОБ | 23044,9 | 5281,6 | 0,0 | 15209,1 | 2554,2 | - | - |
| МБ | 4751,7 | 278,0 | 2500,0 | 1689,9 | 283,8 | - | - |
| 3.2.2. | Объекты водоотведения | 2015-2020 | ОБ, МБ | 12084,7 | 274,7 | - | 1700,0 | 3150,0 | 2610,0 | 4350,0 | Администрация, Департамент энергетики и ЖКХ Смоленской области |
| ОБ | 7649,9 | 260,9 | - | 0,0 | 1125,0 | 2349,0 | 3915,0 |
| МБ | 4434,8 | 13,8 | - | 1700,0 | 2025,0 | 261,0 | 435,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2. Капитальный ремонт и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия | 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | | Примечание |
| источник финансирования | финансирование, тыс.руб. | объем, единица измерения | источник финансирования | Финансирование, тыс.руб. | Объем, единица измерения | источник финансирования | Финансирование, тыс.руб. | Объем, единица измерения | источник финансирования | Финансирование, тыс.руб. | Объем, единица измерения | источник финансирования | Финансирование, тыс.руб. | Объем, единица измерения | источник финансирования | Финансирование, тыс.руб. | Объем, единица измерения |
| *I. Объекты водоснабжения* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция водоза­борного сооружения н.п. Воронцово Духовщинского рай­она Смоленской об­ласти» | - | - | - | МБ | 2 500,0 | 1 ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Реконструкция водоза­борного сооружения н.п. Воронцово Духовщинского рай­она Смоленской об­ласти | - | - | - | - | - | - | ФБ, ОБ, МБ | \* | 1 ед. | ФБ, ОБ, МБ | \* | 1 ед. | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Замена ветхих водопроводных сетей н.п Воронцово Духовщинского района | ОБ | 5281,6 | 3000 м. | - | - | - | ОБ | 15209,1 | 5633 м. | ОБ | 2554,2 | 946 м. | - | - | - | - | - | - |  |
| МБ | 278,0 | МБ | 1689,9 | МБ | 283,8 |
| ОБ, МБ | 5559,6 | ОБ, МБ | 16899 | ОБ, МБ | 2838,0 |
| *ИТОГО по объектам водоснабжения* | |  | *5559,6* | *.* |  | *2500* |  |  | *16899* |  |  | *2838* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *II. Объекты водоотведения* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция очистных сооружений н.п. Добрино Духовщинского района Смоленской области» | - | - | - | - | - | - | МБ | 1700,0 | 1 ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений н.п. Добрино Духовщинского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ, ОБ, МБ | \* | 1 ед. | ФБ, ОБ, МБ | \* | 1 ед. | - | - | - |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция очистных сооружений н.п. Воронцово Духовщинского района Смоленской области» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ | 1900,0 | 1 ед. | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений н.п. Воронцово Духовщинского района Смоленской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ФБ, ОБ, МБ | \* | 1 ед. | ФБ, ОБ, МБ | \* | 1 ед. |  |
| 5 | Замена ветхих сетей канализации н.п. Добрино  Духовщинского района | ОБ | 260,9 | 117 м. | - | - | - | - | - | - | ОБ | 1125,0 | 500 м. | ОБ | 2349,0 | 900 м. | ОБ | 3915,0 | 1450 м. |  |
| МБ | 13,8 | МБ | 125,0 | МБ | 261,0 | МБ | 435,0 |
| ОБ, МБ | 274,7 | ОБ, МБ | 1250,0 | ОБ, МБ | 2610,0 | ОБ, МБ | 4350,0 |
| *ИТОГО по объектам водоотведения* | |  | *274,7* |  |  |  |  |  | *1700,0* |  |  | *3150,0* |  |  | *2610,0* |  |  | *4350,0* |  |  |
| *ВСЕГО по объектам водоснабжения и водоотведения* | |  | *5834,3* |  |  | *2500,0* |  |  | *18599,0* |  |  | *5988,0* |  |  | *2610,0* |  |  | *4350,0* |  |  |